منصة شارع الغالي خطة استقطاب أصحاب المحلات كيف نقنع محلات شارع الغالي بالانضمام إلى التطبيق والاشتراك فيه

التاريخ: أكتوبر 2026

الإصدار: مسودة أولى للنقاش

نوع الوثيقة: خطة داخلية للإدارة وفريق الميدان

تحتوي الوثيقة على الخطة الكاملة، ثم ورقة عرض من صفحة واحدة في الملحق (أ) تُطبع وتُسلَّم لأصحاب المحلات، ونموذج تسجيل، وملخص شروط الشراكة، وقائمة المندوب.

# 1. الملخص

هدف هذه الخطة أن ينضم أكبر عدد من محلات شارع الغالي إلى التطبيق قبل إطلاقه للمشترين، وأن يبقوا نشطين بعد الإطلاق. صاحب المحل لا يقتنع بإعلان أو رسالة؛ يقتنع بشخص يثق فيه، وبعرض لا يخسر فيه شيئًا، وبنتيجة يراها بعينه: طلب حقيقي من زبون جديد.

- نموذج الدفع المقترح: «ادفع لمّا تبيع». لا رسوم تسجيل ولا اشتراك شهري إجباري. المنصة تأخذ عمولة صغيرة على القطع التي تُباع عبر التطبيق فقط.

- عرض المحلات المؤسِّسة: أول 30 محلًا لا تدفع أي عمولة لمدة 3 أشهر من الإطلاق، ثم تُثبَّت لها عمولة مخفّضة 3% (بدل 5%) لمدة سنة.

- الاشتراك المدفوع يأتي لاحقًا (بعد نحو 6 أشهر): «الباقة المميزة» اختيارية لمن يريد ظهورًا أكبر، بعد أن يرى المحل الطلبات بنفسه.

- البيع وجهًا لوجه: مندوبون ميدانيون من أهل الشارع، يبدأون بكبار التجار المؤثرين ثم يتوسعون منطقةً بعد منطقة.

- نحن نحمل العبء: فريقنا يصوّر القطع ويُدخلها في التطبيق نيابةً عن صاحب المحل في البداية.

- الأهداف: 30 محلًا مؤسِّسًا خلال 10 أسابيع، و1,500 قطعة معروضة على الأقل يوم الإطلاق، و70% من محلات الشارع خلال 6 أشهر.

# 2. فهم صاحب المحل

## 2.1 من هو؟

تاجر خبرته طويلة في القطع والإكسسوارات، يعرف زبائنه بالاسم، ويعتمد على السمعة والمعارف. يومه مزدحم، ويتعامل غالبًا بالكاش وبنكك وواتساب. كثير منهم لا يحب التطبيقات المعقدة، وبعضهم يدير المحل مع ابن أو موظف أصغر سنًا يتعامل مع الهاتف بسهولة.

## 2.2 ما الذي يضايقه في شغله؟

- زبون يسأل عن قطعة غير موجودة عنده، فيذهب إلى محل آخر ولا يرجع.

- زبائن من خارج الشارع لا يعرفون محله أصلًا.

- تغيّر الأسعار المستمر وصعوبة إبلاغ الزبائن بها.

- وقت ضائع في الرد على مكالمات ورسائل تسأل: «القطعة دي عندك؟ بكم؟».

- زبون يشتري القطعة ثم لا يجد من يركّبها، أو يرجع يشتكي أنها «ما ركبت».

## 2.3 ما الذي يخاف منه؟

- أن يدفع ولا يستفيد.

- ألا تصله قروشه، أو أن يتأخر الدفع.

- أن يكشف أسعاره للمنافسين.

- أن يكون التطبيق معقدًا ويضيّع وقته.

- أن تتحكم المنصة في زبائنه أو أسعاره.

## 2.4 كيف يتخذ القرار؟

- الثقة قبل كل شيء: يقتنع بمن يعرفه، أو بمن عرّفه عليه شخص يثق فيه.

- يتبع الكبار: إذا دخل أقدم محل في المنطقة، يتبعه الجيران.

- يحب أن يرى قبل أن يدفع: النتيجة الملموسة أقوى من أي شرح.

- حذِر من المبالغ الثابتة: أي مبلغ مقدّم أو شهري في ظل تغيّر قيمة الجنيه يبدو مخاطرة.

- الكلمة والاتفاق الواضح: يحترم الاتفاق المكتوب البسيط، ويكره الشروط المخفية.

# 3. ما الذي نقدمه لصاحب المحل؟

كل فائدة هنا مربوطة بشاشة موجودة في تصميم التطبيق الحالي، حتى يرى صاحب المحل ما نقوله بعينه أثناء الزيارة.

| الفائدة | كيف يحققها التطبيق |
| --- | --- |
| زبائن جدد من خارج الشارع | المشترون يبحثون بالقطعة ونوع العربية، ويرون محله وسعره وحالة القطعة والضمان. |
| بيع القطعة مع تركيبها | المشتري يحجز فني تركيب مع القطعة، فيستلم الفني القطعة من المحل مباشرة. |
| طلبات تسعير بالصورة | المشتري يرسل صورة القطعة القديمة، والمحل يرد بسعر وصورة. |
| تحديث الأسعار في ثوانٍ | تغيير سعر قطعة واحدة، أو رفع أسعار مجموعة كاملة بنسبة مئوية دفعة واحدة. |
| طلبات منظمة بدل المكالمات | قبول الطلب، ثم «القطعة جاهزة»، ثم التسليم للمشتري أو الفني بلمسات بسيطة. |
| قروش واضحة ومضمونة | تحويلات بنكك يراجعها فريقنا قبل تأكيد الطلب، وكشف حساب بكل بيعة، ودفعات أسبوعية عبر بنكك. |
| موظفوه يشتغلون معه | حسابات للموظفين لإدارة الطلبات والمخزون فقط، دون الوصول إلى المال. |
| يعرف أداء محله | مبيعات آخر 7 أيام، ومتوسط الطلب، والتقييم، والقطع الأكثر مبيعًا. |
| يعمل مع ضعف الشبكة | التطبيق خفيف على البيانات، ويحفظ العمليات ويرسلها عند عودة الاتصال. |
| ثقة المشتري في محله | علامة «محل موثّق» يمنحها فريق المنصة بعد التحقق من المحل. |

# 4. نموذج الدفع المقترح ولماذا

توصيتنا: «ادفع لمّا تبيع» التسجيل مجاني دائمًا، ولا اشتراك شهري إجباري. المنصة تكسب فقط عندما يكسب المحل: عمولة على ثمن القطع المباعة عبر التطبيق. والاشتراك المدفوع يأتي لاحقًا كخيار إضافي لمن يريد ظهورًا أكبر.

## 4.1 لماذا يناسب طبيعة السوق في السودان؟

- يبني الثقة: صاحب المحل لا يخاطر بأي مبلغ قبل أن يرى زبونًا حقيقيًا. «ما في بيع، ما في دفع».

- يتحرك مع التضخم: الاشتراك الثابت بالجنيه يفقد قيمته بسرعة، أو يحتاج زيادات متكررة تثير الشك. النسبة المئوية تكبر وتصغر مع الأسعار تلقائيًا.

- يحترم السيولة: لا مبلغ مقدّم في وقت يحتاج فيه التاجر كل جنيه للبضاعة.

- يملأ التطبيق بسرعة: المشتري لن يستخدم تطبيقًا فيه محلات قليلة. المجانية تجذب المحلات، والمحلات تجذب المشترين.

- عادل وواضح: العمولة على ثمن القطعة فقط، لا على التوصيل ولا التركيب، وتظهر سطرًا سطرًا في كشف الحساب.

## 4.2 مراحل الدفع

| المرحلة | المدة | ماذا يدفع المحل | الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| المحلات المؤسِّسة | من الانضمام حتى 3 أشهر بعد الإطلاق | لا شيء (0% عمولة) | إزالة الخوف وجمع أول المحلات |
| السعر المؤسِّس | 12 شهرًا بعد فترة الإعفاء | 3% عمولة فقط | مكافأة من انضم مبكرًا وإبقاؤه |
| السعر العادي | لكل محل ينضم لاحقًا | 5% عمولة على القطع المباعة عبر التطبيق | دخل مستمر للمنصة |
| الباقة المميزة (اختيارية) | بعد نحو 6 أشهر من الإطلاق | اشتراك شهري ثابت + العمولة | دخل إضافي من المحلات التي تريد ظهورًا أكبر |

## 4.3 الباقة الأساسية مقابل الباقة المميزة

| الميزة | الأساسية (مجانية) | المميزة (اشتراك شهري) |
| --- | --- | --- |
| عرض القطع واستقبال الطلبات | متاح | متاح |
| طلبات التسعير بالصورة | متاح | متاح |
| كشف الحساب والدفعات الأسبوعية | متاح | متاح |
| عدد صور القطعة الواحدة | 3 | 8 |
| حسابات الموظفين | 2 | 10 |
| الظهور أولًا في نتائج البحث ضمن تخصصه | — | متاح |
| إبراز المحل في شريط الشارع ورئيسية المشتري | — | متاح |
| التقارير | مختصرة | مفصّلة شهريًا |
| دعم بأولوية عبر واتساب | — | متاح |

الباقة المميزة وحدودها (عدد الصور والموظفين والإبراز) غير مبنية في النسخة الأولى من التطبيق، وتحتاج تطويرًا قبل طرحها (انظر القسم 13).

## 4.4 كيف نحدد سعر الباقة المميزة؟

- يُحدَّد بالجنيه ويُراجَع كل 3 أشهر حسب الأسعار، مع إبلاغ المحلات قبل شهر من أي تغيير.

- قاعدة بسيطة: يكون السعر أقل من ربح بيعتين أو ثلاث إضافية في الشهر، حتى يشعر صاحب المحل أنها «تجيب حقها».

- الشهر الأول مجاني للتجربة، والدفع شهريًا عبر بنكك، والإلغاء متاح في أي وقت.

- لا نضغط على أي محل للترقية؛ نعرض عليه أرقامه (الطلبات والمبيعات) ونترك له القرار.

## 4.5 لماذا لم نختر البدائل؟

- اشتراك شهري فقط: يخيف المحلات في البداية فيبقى التطبيق فارغًا، ويتآكل مع التضخم.

- عمولة فقط للأبد: آمنة، لكنها تفوّت دخلًا من المحلات الكبيرة التي تريد أن تبرز ومستعدة للدفع مقابل ذلك.

- رسوم تسجيل: حاجز أمام الانضمام بلا فائدة يراها المحل.

## 4.6 كيف تُحصَّل العمولة؟

- طلبات بنكك: تُخصم العمولة تلقائيًا من دفعة المحل الأسبوعية.

- طلبات الكاش: يقبض المحل الثمن كاملًا، وتُسجَّل العمولة دينًا عليه يُخصم من دفعته القادمة.

- إذا كانت كل مبيعات المحل كاش: يسدّد رصيد العمولة عبر بنكك مرة في الشهر، مع كشف واضح بكل بيعة.

# 5. عرض المحلات المؤسِّسة

عرض محدود لأول 30 محلًا، وهو أقوى أداة في الأسابيع الأولى. المحدودية حقيقية ويجب احترامها؛ لا نَعِد به كل محل، ولا نمدّده بعد اكتمال العدد.

ما يحصل عليه المحل المؤسِّس - 0% عمولة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإطلاق للمشترين. - عمولة 3% مثبّتة لمدة 12 شهرًا بعد ذلك (بدل 5%). - علامة «محل موثّق» مجانًا بعد زيارة التحقق. - فريقنا يصوّر ويُدخل أول 50 قطعة من قطع المحل. - ملصق لواجهة المحل «متوفر على تطبيق شارع الغالي» مع رمز QR يفتح صفحة المحل. - لقب «شريك مؤسِّس» يظهر في صفحة المحل. - عند طرح الباقة المميزة: 3 أشهر مجانًا.

يحتاج هذا العرض إضافات صغيرة في التطبيق: عمولة خاصة لكل محل، وشارة «شريك مؤسِّس»، ورمز QR لكل محل (انظر القسم 13).

# 6. خطة التنفيذ الميدانية

يمكن بدء المرحلتين 0 و1 الآن باستخدام نسخة العرض الحالية من التطبيق (تعمل على بيانات تجريبية). أما الإطلاق للمشترين فمرتبط بجاهزية التطبيق.

| المرحلة | المدة | ماذا نفعل | النتيجة المطلوبة |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. التحضير | الأسبوعان 1–2 | حصر محلات الشارع منطقةً منطقة، وتحديد كبار التجار المؤثرين، وتوظيف وتدريب المندوبين، وتجهيز هاتف العرض والمطبوعات والملصقات. | قائمة كاملة بالمحلات وتصنيفها، وفريق جاهز. |
| 1. كسب الروّاد | الأسابيع 3–6 | زيارة 10–15 محلًا مؤثرًا أولًا، وتسجيلهم، وإدخال قطعهم. | 15 محلًا مؤسِّسًا نشطًا. |
| 2. الانتشار | الأسابيع 7–10 | تغطية المناطق واحدةً بعد الأخرى مع ذكر أسماء الروّاد، وجلسات شاي جماعية في كل منطقة، وبدء برنامج الإحالة. | 30 محلًا مؤسِّسًا و1,500 قطعة معروضة. |
| 3. الإطلاق للمشترين | الأسبوعان 11–12 | إطلاق التطبيق للمشترين، ومتابعة يومية لأول الطلبات، والاحتفال بأول بيعة لكل محل. | كل محل مؤسِّس يستلم طلبًا واحدًا على الأقل. |
| 4. التثبيت | الشهور 4–6 | زيارات أسبوعية، وتقرير شهري لكل محل، ومعالجة المشاكل، وضمّ بقية الشارع بالسعر العادي. | 70% من محلات الشارع، و60% منها نشطة أسبوعيًا. |
| 5. الباقة المميزة | من الشهر 7 | عرض الباقة على المحلات الأكثر طلبات، مع شهر مجاني للتجربة. | 10–15% من المحلات النشطة مشتركة. |

الأرقام تقديرية، وتُعدَّل بعد معرفة العدد الفعلي لمحلات الشارع في مرحلة التحضير.

# 7. فريق الميدان

- المندوبون: 2–3 مندوبين، ويُفضَّل أن يكونوا من أهل الشارع أو أبناء التجار: يعرفون الناس، والناس تعرفهم، ويفهمون القطع.

- مسؤول الدعم: شخص واحد يرد على واتساب المحلات خلال ساعات العمل، ويُدخل القطع من الصور التي يرسلها التجار.

- طريقة الدفع للمندوب: راتب أساسي صغير، ومكافأة عن كل محل نشط بعد 30 يومًا من تسجيله، لا عن كل تسجيل؛ حتى لا تأتينا تسجيلات وهمية.

- التدريب: يوم كامل على التطبيق، ونص الزيارة، والردود على الاعتراضات، مع تمثيل الأدوار.

- أدوات المندوب: هاتف عليه نسخة العرض، وورقة العرض المطبوعة، ونماذج التسجيل، وملصقات المحلات، وقائمة المتابعة (الملحق د).

# 8. زيارة البيع خطوة بخطوة

- اختر الوقت المناسب: الصباح بعد فتح المحل، أو بعد العصر حين يخف الزحام. تجنّب أوقات الصلاة ويوم الجمعة ولحظات انشغاله بزبون.

- ادخل عن طريق معرفة: إن أمكن، يعرّفك جار أو تاجر انضم قبله. جملة «فلان دخل معانا الأسبوع الفات» قوية جدًا.

- اسمع قبل أن تتكلم: اسأله عن شغله، ومن أين يأتي زبائنه، وما الذي يضايقه. دوّن مشاكله واربط العرض بها.

- ورِّه بعين المشتري: افتح التطبيق وابحث عن قطعة يبيعها هو (مثل «لمبات هايلوكس»)، وورِّه كيف يرى المشتري المحلات والأسعار، وكيف يرسل صورة قطعة ليصله السعر.

- ورِّه بعين صاحب المحل: شاشة الطلبات، وتحديث السعر في ثوانٍ، وكشف الحساب.

- قدّم العرض بوضوح: التسجيل مجاني، و0% عمولة 3 أشهر، ثم 3% لمدة سنة. «ما بتدفع شي إلا لمّا تبيع».

- سجّله في نفس الجلسة: أنشئ الحساب معه على هاتفه، وتأكد أنه يعرف كيف يدخل. إذا تردد، اترك له ورقة العرض وحدّد موعدًا خلال يومين.

- ابدأ بأول 20 قطعة الآن: صوّرها معه وأدخلها، والبقية يرسل صورها على واتساب أو نعود لإدخالها.

- الصق الملصق واستأذن للتصوير: صورة لواجهة المحل لصفحته في التطبيق.

- تابع: رسالة شكر في نفس اليوم، وزيارة بعد 3 أيام، ومكالمة عند وصول أول طلب.

## 8.1 نص مقترح للحديث

مثال للاسترشاد — قله بأسلوبك ولا تحفظه حرفيًا «السلام عليكم يا حاج. أنا [الاسم] من تطبيق شارع الغالي. التطبيق دا معمول لمحلات الشارع دا، عشان الزول البيدوّر على قطعة يلقاها عندكم بدل ما يلف.» «زي ما شايف، الزبون بكتب اسم القطعة ونوع عربيته، وبتطلع ليهو المحلات اللي عندها القطعة بسعرها. ولو ما عارف اسم القطعة، بصوّرها ويرسلها، وانت بترد عليه بالسعر.» «ولو داير يركّبها، بحجز فني من التطبيق، والفني بيجي يستلم القطعة منك.» «التسجيل مجاني، ولأنك من أول المحلات ما بتدفع أي عمولة 3 شهور. بعد داك 3% بس على البيعة الجات من التطبيق. يعني ما بتدفع شي إلا لمّا تبيع.» «وما محتاج تتعب: نحن بنصوّر قطعك وندخلها ليك، وانت بس تقبل الطلب.»

# 9. الرد على الاعتراضات

أغلب الاعتراضات خوف مفهوم وليست رفضًا. اسمع الاعتراض كاملًا، واعترف به، ثم رد بهدوء وبمثال من التطبيق.

| ما يقوله صاحب المحل | ما وراء الكلام | كيف نرد |
| --- | --- | --- |
| «ما عندي زمن للتطبيقات» | خوف من ضياع الوقت | «نحن بندخل قطعك، وانت بس تقبل الطلب بلمسة. وممكن موظفك أو ولدك يتابع الطلبات.» |
| «زبايني معروفين وما محتاج» | لا يرى فائدة | «زبائنك القدام معاك. التطبيق بيجيب ليك ناس من بره الشارع ما بيعرفوك، والزبون البحجز فني تركيب بيشتري القطعة معاها.» |
| «الأسعار بتتغير كل يوم» | يخاف يبيع بسعر قديم | «بتقدر ترفع أسعار كل قطعك بنسبة في ثواني، أو تخلي السعر عند الطلب. السعر بيتثبت للزبون لحظة ما يطلب، فخلي أسعارك محدّثة.» |
| «منو البضمن لي قروشي؟» | عدم ثقة في الدفع | «تحويل بنكك ما بيتأكد إلا بعد ما فريقنا يراجعه في كشف البنك. وبيجيك كشف حساب بكل بيعة، والدفعات أسبوعية على حسابك.» |
| «العمولة دي كتيرة» | يقارنها بربحه | «ما بتدفع شي 3 شهور، وبعدها 3% بس على القطع الاتباعت من التطبيق. ولو ما بعت، ما بتدفع ولا جنيه.» |
| «جاري حيشوف أسعاري» | خوف من المنافسة | «الأسعار معروفة في الشارع أصلًا. والزبون بيقارن بالضمان وحالة القطعة والتقييم كمان، مش بالسعر بس.» |
| «ما بعرف للموبايل كتير» | خوف من التعقيد | «التطبيق بالعربي وأزراره كبيرة. بنعلمك هسي في دقائق، والدعم معاك على واتساب.» |
| «لو الزبون رجّع القطعة؟» | خوف من الخسارة | «في قواعد إرجاع واضحة ومدة محددة، وأي خلاف بيحلّه فريق المنصة بالصور والمستندات.» |
| «الشبكة بتقطع عندنا» | تجربة سيئة مع التطبيقات | «التطبيق خفيف وبيحفظ شغلك ويرسله لمّا الشبكة ترجع.» |
| «خليني أشوف الناس الأول» | يتبع غيره | «براحتك. دي أسماء المحلات الدخلت معانا. بس عرض المحلات المؤسسة لأول 30 محل بس.» |
| «ما عندي إيميل» | عائق تقني | «بنعمل ليك واحد هسي مع بعض، وما بتحتاجه إلا لو نسيت كلمة السر.» |

# 10. بناء الثقة والاستمرار

- اتفاقية من صفحة واحدة بالعربي، يوقّعها الطرفان ويحتفظ المحل بنسخة (الملحق ج).

- الشفافية: كشف حساب لكل بيعة، والعمولة ظاهرة سطرًا سطرًا.

- الالتزام بالمواعيد: الدفعات الأسبوعية في يومها دون تأخير؛ أي تأخير يضرب الثقة في الشارع كله.

- شخص معروف: لكل محل رقم مدير محدد يرجع إليه عند أي مشكلة.

- مجموعة واتساب «شركاء شارع الغالي»: للتنبيهات والنصائح والاحتفال بالإنجازات، لا للإعلانات الكثيرة.

- تقرير شهري لكل محل: عدد الطلبات والمبيعات وأكثر القطع طلبًا.

- الخروج سهل: يستطيع المحل إيقاف حسابه متى شاء دون غرامة؛ وهذا وحده يطمئنه.

- العدل بين المحلات: ترتيب نتائج البحث لا يفضّل محلًا على آخر إلا عبر الباقة المميزة، وبشكل معلن.

# 11. الإحالة والحوافز

- كل محل يُحضر محلًا آخر ويصبح نشطًا يحصل على شهر إضافي بدون عمولة (حتى 3 أشهر إضافية).

- شهادة «شريك مؤسِّس» مطبوعة تُعلَّق في المحل.

- تكريم شهري لأفضل محل (أسرع رد على طلبات التسعير، أعلى تقييم) في مجموعة الشركاء.

- عند طرح الباقة المميزة: أولوية وشهور مجانية للمحلات المؤسِّسة الأكثر نشاطًا.

# 12. ضمان وصول الطلبات إلى المحلات

أقوى سبب يُبقي صاحب المحل هو أن تصله طلبات. لذلك يبدأ تسويق التطبيق للمشترين بالتوازي مع مرحلة الانتشار، لا بعدها:

- رموز QR على واجهات المحلات وفي الشارع نفسه، فيحمّل التطبيقَ كلُّ زائر للشارع.

- مجموعات أصحاب العربات على فيسبوك وواتساب، وحالات واتساب للمحلات والمندوبين.

- الفنيون والورش: كل فني على التطبيق يجلب زبائنه معه.

- عرض إطلاق للمشترين، مثل الإعفاء من رسوم الحجز لأول تركيب.

- عدم الإطلاق للمشترين قبل وجود عدد كافٍ من القطع (1,500 على الأقل)، حتى لا يجد المشتري تطبيقًا فارغًا.

# 13. ما يحتاجه التطبيق لدعم هذه الخطة

| الإضافة | لماذا | متى |
| --- | --- | --- |
| عمولة خاصة لكل محل، وفترة إعفاء بتاريخ انتهاء | لتطبيق عرض المحلات المؤسِّسة | قبل الإطلاق (مع الطلبات والمدفوعات) |
| شارة «شريك مؤسِّس» | للتقدير والثقة | قبل الإطلاق |
| رابط ورمز QR لكل محل يفتح صفحته | لملصقات الواجهات | قبل الإطلاق |
| الدخول برقم الهاتف | كثير من التجار ليس لهم بريد إلكتروني | يُستحسن قبل الإطلاق |
| عدد مشاهدات صفحة المحل وقطعه | لإقناع المحل بالقيمة | الشهر 3–4 |
| تقرير شهري تلقائي لكل محل | للمتابعة وللإقناع بالترقية | الشهر 3–4 |
| رموز الإحالة بين المحلات | لبرنامج الإحالة | بعد الإطلاق |
| الباقة المميزة: الإبراز وحدود الصور والموظفين | للاشتراك المدفوع | الشهر 6 |

# 14. المؤشرات والأهداف

| المؤشر | التعريف | الشهر 1 | الشهر 3 | الشهر 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محلات مسجّلة | حساب مكتمل ومعتمد | 15 | 40 | 70% من الشارع |
| محلات نشطة | حدّث سعرًا أو ردّ على طلب خلال 7 أيام | 12 | 30 | 60% من المسجّلة |
| القطع المعروضة | قطع بسعر وكمية | 600 | 1,500 | 4,000 |
| محلات تستلم طلبات | طلب واحد على الأقل في الأسبوع | — | 50% | 70% |
| سرعة الرد على طلبات التسعير | متوسط زمن أول عرض | — | أقل من ساعتين | أقل من ساعة |
| الاستمرار | محلات ما زالت نشطة بعد 90 يومًا | — | — | 80% |

الأرقام أهداف أولية، وتُعدَّل بعد الحصر الفعلي لمحلات الشارع.

# 15. الميزانية التقديرية

تُملأ المبالغ بالجنيه بعد الحصر وأخذ عروض الأسعار. عرض المحلات المؤسِّسة ليس مصروفًا نقديًا، بل دخل نتنازل عنه مؤقتًا.

| البند | التفاصيل | التكلفة (جنيه) |
| --- | --- | --- |
| المندوبون | 2–3 مندوبين لمدة 6 أشهر: راتب أساسي ومكافآت النشاط | .......... |
| الدعم | مسؤول دعم بدوام جزئي | .......... |
| المطبوعات | أوراق العرض، ونماذج التسجيل، والاتفاقيات، والشهادات | .......... |
| الملصقات | 100 ملصق واجهة عليها رمز QR | .......... |
| هاتف العرض والإنترنت | هاتف أندرويد متوسط وباقات شهرية | .......... |
| المواصلات والضيافة | تنقلات المندوبين وجلسات الشاي في المناطق | .......... |
| تسويق للمشترين | إعلانات في المجموعات، وحالات واتساب، ومطبوعات | .......... |
| الإجمالي |  | .......... |

# 16. المخاطر وكيف نتعامل معها

| الخطر | أثره | كيف نتعامل معه |
| --- | --- | --- |
| تسجيل بلا نشاط | تطبيق فيه محلات لا ترد | مكافأة المندوب على النشاط لا التسجيل، وزيارات أسبوعية، وتذكير بتحديث الأسعار. |
| مخزون غير دقيق | رفض طلبات بعد الدفع وإرجاع مبالغ | زر «المحل مغلق»، وتذكير أسبوعي بتحديث الكميات، ومتابعة المحلات كثيرة الرفض. |
| بطء الطلبات بعد الإطلاق | يفقد المحل حماسه | تسويق المشترين بالتوازي، وعدم الإطلاق قبل وجود عدد كافٍ من القطع. |
| الدخول بالبريد الإلكتروني | كثير من التجار ليس لهم بريد | المندوب ينشئ البريد مع التاجر، ونوصي بإضافة الدخول برقم الهاتف قبل الإطلاق. |
| تأخر مراجعة تحويلات بنكك | يتضايق المشتري والمحل | ساعات مراجعة واضحة ومعلنة، ومراجع احتياطي. |
| خلافات بين المحلات أو مع المنصة | سمعة سيئة تنتشر بسرعة في الشارع | قواعد ترتيب معلنة، ومعالجة الشكاوى خلال يوم، وعدم الانحياز لأي محل. |
| ظروف الأمن والاقتصاد وانقطاع الشبكة | توقف النشاط أو تذبذبه | تطبيق يعمل مع ضعف الشبكة، وعمولة بالنسبة لا بمبلغ ثابت، ومرونة في الجدول الزمني. |
| منافس يقلّد الفكرة | محلات تنتقل لغيرنا | علاقة شخصية وخدمة أفضل، والسعر المؤسِّس المثبّت لسنة. |

# 17. الخطوات التالية

- اعتماد نموذج الدفع وعرض المحلات المؤسِّسة، أو تعديلهما.

- حصر محلات الشارع، وتحديد العدد الفعلي وكبار التجار.

- توظيف وتدريب أول مندوبَين.

- طباعة ورقة العرض والملصقات ونماذج التسجيل.

- بدء زيارات الروّاد باستخدام نسخة العرض الحالية.

- إضافة متطلبات القسم 13 إلى خطة تطوير التطبيق.

# الملحق (أ): ورقة العرض لصاحب المحل

نسخة جاهزة للطباعة من هذه الصفحة، بلا عناوين داخلية، في الملف المرافق pitch-sheet-ar.docx.

تطبيق شارع الغالي زبائن جدد لمحلك… وما بتدفع إلا لمّا تبيع

تطبيق خاص بمحلات شارع الغالي، يوصل المشترين من كل مكان إلى قطعك، ويحجز لهم فني التركيب.

ماذا يقدم لك؟

- زبائن جدد: يبحثون بالقطعة ونوع العربية ويجدون محلك.

- طلبات بالصورة: الزبون يرسل صورة القطعة، وأنت ترد بالسعر.

- بيع مع التركيب: الفني يستلم القطعة منك ويركّبها للزبون.

- أسعارك بيدك: حدّث سعرًا واحدًا أو كل الأسعار بنسبة في ثوانٍ.

- قروشك واضحة: كشف بكل بيعة، ودفعات أسبوعية عبر بنكك.

- بالعربي وسهل: ويعمل حتى مع ضعف الشبكة.

عرض المحلات المؤسِّسة — لأول 30 محلًا فقط - التسجيل مجاني. - 0% عمولة لمدة 3 أشهر. - بعدها 3% فقط لمدة سنة، على القطع المباعة عبر التطبيق. - نصوّر ونُدخل أول 50 قطعة لك مجانًا. - علامة «محل موثّق» وملصق لواجهة محلك.

كيف تنضم؟

- اتصل بنا أو اطلب زيارة المندوب.

- نسجّلك ونُدخل قطعك معك في نفس الزيارة.

- استقبل أول طلب.

للتواصل (واتساب): ................................ المندوب: ................................

لا رسوم مخفية، ويمكنك إيقاف حسابك في أي وقت.

# الملحق (ب): نموذج تسجيل محل

| البيان | القيمة |
| --- | --- |
| اسم المحل (عربي) |  |
| اسم المحل (إنجليزي) |  |
| اسم صاحب المحل |  |
| رقم الهاتف / واتساب |  |
| البريد الإلكتروني |  |
| المنطقة في الشارع |  |
| رقم المحل |  |
| جهة الشارع |  |
| علامة مميزة قريبة |  |
| التخصص (أنواع القطع) |  |
| أنواع العربيات التي يخدمها |  |
| ساعات العمل |  |
| حساب بنكك لاستلام الدفعات (الاسم والرقم) |  |
| الموظفون الذين يحتاجون حسابات |  |
| محل مؤسِّس؟ ورقم المقعد من 30 | نعم / لا المقعد: ........ |
| اسم المندوب وتاريخ الزيارة |  |

توقيع صاحب المحل: ................................          التاريخ: ................

توقيع المندوب: ................................

# الملحق (ج): ملخص شروط الشراكة (مسودة)

- التسجيل في المنصة مجاني، ولا يوجد اشتراك شهري إجباري.

- تستحق المنصة عمولة 5% من ثمن القطع المباعة عبر التطبيق فقط، ولا عمولة على التوصيل أو التركيب.

- المحلات المؤسِّسة: 0% لمدة 3 أشهر من تاريخ الإطلاق للمشترين، ثم 3% لمدة 12 شهرًا.

- الطلبات المدفوعة عبر بنكك لا تُؤكَّد إلا بعد مراجعة المنصة للتحويل، وتُحوَّل مستحقات المحل أسبوعيًا مع كشف حساب.

- في الطلبات النقدية يقبض المحل الثمن، وتُخصم العمولة من دفعته التالية أو تُسدَّد شهريًا عبر بنكك.

- المحل مسؤول عن صحة الأسعار والكميات وحالة القطع والضمان المعلن.

- للمشتري حق الإرجاع خلال 3 أيام وفق قواعد المنصة، وتفصل المنصة في الخلافات بالصور والمستندات.

- يمكن للمحل إيقاف حسابه في أي وقت دون غرامة، بعد تسوية الطلبات المفتوحة والرصيد.

- لا تشارك المنصة بيانات المحل أو مبيعاته مع محلات أخرى.

- تُبلَّغ المحلات بأي تغيير في العمولة أو الشروط قبل 30 يومًا على الأقل.

مسودة للنقاش، ويُستحسن مراجعتها قانونيًا قبل استخدامها.

توقيع صاحب المحل: ................................          التاريخ: ................

توقيع ممثل المنصة: ................................

# الملحق (د): قائمة المندوب

## قبل الزيارة

- الهاتف مشحون، ونسخة العرض تعمل.

- ورقة العرض ونموذج التسجيل والملصق معك.

- تعرف تخصص المحل مسبقًا.

- تعرف اسم شخص يثق فيه صاحب المحل، إن وُجد.

## أثناء الزيارة

- استمعت لمشاكله أولًا.

- عرضت التطبيق بعين المشتري ثم بعين صاحب المحل.

- شرحت عرض المحلات المؤسِّسة بوضوح.

- أنشأت الحساب وتأكدت أنه يعرف كيف يدخل.

- أدخلت أول 20 قطعة معه.

- لصقت الملصق وصوّرت الواجهة بإذنه.

- تركت ورقة العرض ونسخة الشروط.

## بعد الزيارة

- سجّلت الزيارة في قائمة المتابعة.

- أرسلت رسالة شكر في نفس اليوم.

- حدّدت زيارة متابعة بعد 3 أيام.

- تابعت أول طلب يصله واتصلت به.